# PLAN DE TRABAJO

#### Cronograma detallado por hitos

* Planificación y Análisis de Requisitos

Semana 1-2

* Formación del equipo de desarrollo.
* Reuniones iniciales con profesores y estudiantes.
* Definición de la funcionabilidad del sistema

Semana 3-4

* Análisis de requisitos.
* Priorización de funcionalidades y definición de los criterios de aceptación.
* Diseño del Sistema

Semana 5-6

* Diseño de la arquitectura de la aplicación.
* Diseño de la interfaz de usuario.

Semana 7-8

* Revisión y aprobación del diseño por parte de los Profesores.
* Configuración del Entorno y Desarrollo Inicial

Semana 9-10

* Configuración del entorno de desarrollo y herramientas necesarias.
* Implementación de la estructura básica de la aplicación.

Semana 11-12:

* Desarrollo de las funcionalidades principales.
* Pruebas unitarias y de integración iniciales.

#### Diagrama de Gantt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **S1** | **S2** | **S3** | **S4** | **S5** | **S6** | **S7** | **S8** | **S9** | **S10** | **S11** | **S12** |
| Planificación y Análisis de Requisitos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de la funcionabilidad del sistema |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del Sistema |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Configuración del Entorno y Desarrollo Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |