**PRESUPUESTO**

#### Costos Detallados

* **Recursos Humanos**
* Desarrolladores de Software ($2500/mes cada uno):

3 meses x 3 desarrolladores x $2500 = $22,500

Diseñador de UX/UI ($2000/mes):

3meses x $2000 = $6,000

* Gerente de Proyecto ($3000/mes):

3 meses x $3000 = $9,000

* Analista de Requisitos ($2000/mes):

1 mes x $2000 = $2,000

* Tester/QA ($2000/mes):

2 meses x $2000 = $4,000

Total de Recursos Humanos: $43,500

* **Materiales**
* Computadoras y Equipos= $6,000
* Dispositivos Móviles para Pruebas= $1,500

Total Materiales: $7,500

* **Software**
* Licencias de Software (IDE, herramientas de diseño, etc.):

$300 por licencia x 3 = $900

* Servicios de Nube y Almacenamiento:

$200 por mes x 3 meses = $600

* Servicios de IA:

$500 por mes x 3 meses = $1,500

Total Software: $3,000

* **Hardware**
* Servidores para Desarrollo y Pruebas:

$2000 por servidor x 2 = $4,000

* Infraestructura de Red y Seguridad:

$1000

Total Hardware: $5,000

**2. Plan de Financiación**

Fuentes de Financiamiento

Fondos Propios de la Universidad: $20,000

Aportaciones Propias: $10,000

Patrocinadores Corporativos: $20,000

Crowdfunding (campaña entre estudiantes, profesores y exalumnos): $10,000

Total Financiamiento: $60,000